# NexBank – Cronograma Gantt del 5 de octubre al 19 de diciembre de 2026

Equipo TriByte Devs · Programación II · Universidad Privada Franz Tamayo

## Hitos del periodo

| Hito | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- |
| Hito 3 | 12 oct 2026 | 24 oct 2026 |
| Hito 4 | 16 nov 2026 | 24 nov 2026 |
| Hito 5 | 11 dic 2026 | 19 dic 2026 |

## Gantt por semanas

Cada columna es una semana (lunes a domingo) y aparece con la fecha de su lunes. ■ indica trabajo en esa semana y ◆ la entrega del hito.

| Tarea | 5 oct | 12 oct | 19 oct | 26 oct | 2 nov | 9 nov | 16 nov | 23 nov | 30 nov | 7 dic | 14 dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de avance y plan | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de clases y CoreFinancieroBD | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clases C# (cuentas y productos) | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexión C# con SQL Server |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaces HTML, CSS y JavaScript |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Entrega Hito 3 |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazos fijos y préstamos |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Excepciones y validaciones |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Integración de componentes |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Pruebas del Hito 4 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Entrega Hito 4 |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |
| Cajas y transacciones |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |
| Pruebas finales y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
| Documentación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Entrega Hito 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

## Detalle de fechas

| Tarea | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- |
| Revisión de avance y plan | 5 oct | 9 oct |
| Diseño de clases y CoreFinancieroBD | 5 oct | 16 oct |
| Clases C# (cuentas y productos) | 7 oct | 23 oct |
| Conexión C# con SQL Server | 12 oct | 23 oct |
| Interfaces HTML, CSS y JavaScript | 12 oct | 6 nov |
| Entrega Hito 3 | 24 oct | 24 oct |
| Plazos fijos y préstamos | 26 oct | 13 nov |
| Excepciones y validaciones | 2 nov | 20 nov |
| Integración de componentes | 9 nov | 23 nov |
| Pruebas del Hito 4 | 16 nov | 23 nov |
| Entrega Hito 4 | 24 nov | 24 nov |
| Cajas y transacciones | 26 nov | 8 dic |
| Pruebas finales y corrección de errores | 1 dic | 14 dic |
| Documentación y presentación final | 7 dic | 18 dic |
| Entrega Hito 5 | 19 dic | 19 dic |

## Supuestos

Las tareas de cada hito son una propuesta basada en las etapas del documento del proyecto (diseño, implementación, integración, pruebas y documentación). Deben ajustarse a lo que el docente pida como entregable en cada hito. No se asignaron responsables por tarea.